Uppgifter	dag1	dag2
Sätta upp arbetsplats	1h
Skapa "registrationsformulär"	3h
Skapa sätta att spara registrations data	3h
Skriv funktion för att lista upp alla medlemmar		3h
Uppskattad tid	7h	3h
Total tid lagd

1. Som användare vill jag kunna registrera nya medlemmar med förnamn, efternamn och telefonnummer, ett unikt medlemsnummer skall automatiskt tilldelas medlemmarna.
= 6h
-Skapa "registrationsformulär" =3h
-Skapa sätta att spara registrations data = 3h
2. Som användare vill jag kunna få ut en lista på alla medlemmar så att jag enkelt
kan få en överblick över alla medlemmar.
= 3h
-Skriv funktion för att lista upp alla medlemmar=3h

Uppgifter	dag1	dag2
Sätta upp arbetsplats	0h +1h
Skapa "registrationsformulär"	0h +4h
Skapa sätta att spara registrations data	3h	2h +1h
Skriv funktion för att lista upp alla medlemmar	2h +1h	1.30h+ 30m
Uppskattad tid	7h	3h
Total tid lagd	6h	1.30h