Uppgifter	dag1	dag2
Ändra data	4h
Ta bort data	2h
Sökfunktion		2h
Snygga till		3h
Uppskattad tid	6h	5h
Total tid lagd

3. Som användare vill jag kunna ändra på en befintlig medlem så att jag kan korrigera eventuella fel.
=4h
- Ändra data = 4h

4. Som användare vill jag kunna ta bort en befintlig medlem ur registret så att jag inte behöver hålla reda på gamla medlemmar.
=2h
- Radera medlem = 2h

5. Som användare vill jag kunna se en specifik medlems information på ett tydligt sätt så att jag kan få detaljerad information om en medlem.
=2h
-KLART

Om jag har tid över:
-Sökfunktion
-Snygga till (gör jag såklart ändå..)

Uppgifter	dag1	dag2
Ändra data	3h+1h
Ta bort data	0h+3h
Sökfunktion		2h
Snygga till		3h
Uppskattad tid	6h	5h
Total tid lagd	4h