SPRINT 1
Uppgifter	dag1	dag2
Sätta upp arbetsplats	0h +1h
Skapa "registrationsformulär"	0h +4h
Skapa sätta att spara registrations data	3h	1h +2h KLAR
Skriv funktion för att lista upp alla medlemmar	2h +1h	1.30h+ 30m KLAR
Uppskattad tid	7h	3h
Total tid lagd	6h	2.30h

SPRINT 2
Uppgifter	dag1	dag2
Ändra data	2h+2h Klar!
Ta bort data	0h+3h
Sökfunktion		0h+3h
Snygga till	2h + 1h	0h+2h
Uppskattad tid	6h	5h
Total tid lagd	6h	5h

Total nedlagd tid: 19h30min
Tid alltning skulle tagit: 21h